- 交城县翠丰生态农业旅游观光园项目

交城县翠丰农业科技有限公司

一、项目名称：交城县翠丰生态农业旅游观光园项目

二、申报单位：交城县翠丰农业科技有限公司

三、申报单位简况：

交城县翠丰农业科技有限公司成立于2009年5月份，位于县城南2公里处的城头村北。是吕梁市、交城县农业产业化龙头企业，是吕梁市“8+2”农业产业化重点企业。翠丰农业科技有限公司在生态农业观光园的开发建设上，以科技为依托，以市场为导向，注重发展高科技绿色农产品，保护农村生态环境，建立良好的景观生态系统，目前生态园所种植的葡萄及果蔬产品均获得了绿色有机机构的认证。几年来，翠丰园与山西农科院果树所合作，开发新品种以及新品种葡萄早黑宝、丽红宝、翠宝、矮化樱桃“晶玲”的示范与推广。截至2014年年底公司总资产4146万，营业收入1973万元，营业利润636万元。

- 项目概况：

- 项目内容

- 项目背景概况：

交城县翠丰生态农业旅游观光园位于吕梁市交城县城南2公里处的城头村北，建设规划占地1100亩。园内共有六大活动区域：果品种植采摘区、实施蔬菜种植区、休闲娱乐区、特色餐饮区、养殖垂钓区、植物观景区，分三期完成。项目总投资8800万元，项目资金由企业自筹及申请银行贷款解决，目前缺口资金5000万元，拟申请贷款5000万元。

翠丰观光园全部建成之后预计实现年营业收入3200万元，年利润总额1860万元，扣除所得税后利润为1180万元，预计动态投资回收期7.11年，经济效益可观。

（二）项目投资估算：5000万元

五、项目进展情况：

目前已投资3000万元完成了第一、二期工程。该项目被评为“山西省休闲农业与乡村旅游示范点”、“省级旅游度假区”。“AAA级旅游景区”正在申请审批中。

2015年至2016年规划建设2个5000平米连栋智能高效观光大棚；建设多功能游泳馆一座及其配套设施；建设可观赏的动物生态养殖基地一处；设施建设25亩左右的人工湖1处；建设2000平米的小酒堡1座；农产品展销与农耕文化展厅1座；建设50亩大草坪及观景台和20处游客体验项目等系列配套设施；建设桃李园、杏园、枣园、梨园等特色农家院落8处；建设2500平米多功能接待大厅1座。建设园内循环观光路3公里及绿化、亮化配套工程。

六、拟引资方式：参股合资