汾州核桃产业园高新技术综合加工建设项目

一、项目名称：汾州核桃产业园高新技术综合加工建设项目

二、申报单位：汾州裕源土特产品有限公司

三、申报单位简况

汾州裕源土特产品有限公司，位于中国著名的“汾州核桃”发源地和主产区——山西省汾阳市，创建于1998年，是一家集核桃（仁）、杏仁、小米、红枣、小杂粮等农副产品种植、加工、国内外贸易及食品科研于一体的农业产业化国家重点龙头企业。公司注册资本1亿元，银行信用级别为AA+级，2014年公司总资产73650万元，销售收入77583万元，利润总额 5676万元，进出口贸易额达到2781万美元。公司先后通过了ISO9001：2008国际质量管理体系认证、HACCP食品安全管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、BRC英国零售商认证、IFS国际食品标准认证、HALAL国际清真食品认证，KOSHER国际犹太食品认证，中国、美国、日本、欧盟有机食品认证。

四、项目概况

（一）项目内容

本项目为新建项目，建设地点为山西省汾阳市汾西高速东出口。根据项目具体情况，本项目投产后达产年各类产品68000吨。

项目建设内容主要分为三部分，其中：

（1）核桃深加工工程

本工程总占地面积约180000m2（270亩），规划总建筑面积130800m2，配套建设给排水工程、暖通工程、电气工程、道路、绿化等辅助工程，购置配套工艺设备595台（套）。

（2）核桃育苗种植工程

本工程拟建设优质核桃种植基地20000亩，良种核桃苗木基地500亩（其中采穗圃50亩，砧木资源圃450亩），购置农机设备420台（套），配套建设灌溉水源工程、电气工程等辅助工程。

（3）信息化系统工程

本工程主要建设内容为建设企业内部管理信息化网络和企业销售电子商务平台，全面实现生产过程自动化，购置配套设备61台（套）。

（二）项目投资估算

总投资 58097.3万元，其中：建设投资为39212.6万元，占总投资的67.5%；建设期利息为1656.8万元，占总投资的2.9%；铺底流动资金为17227.9万元，占总投资的29.6%。本项目资金来源为企业自有资金38097.3万元，引资20000万元。

（三）项目市场预测及效益简析

项目实施后，正常年可实现销售收入266550.4万元，年实现利润总额28183.7万元，上缴税费17439.5万元，可以直接提供1666个就业岗位。

五、项目进展情况

该项目符合国家、省、市产业政策，选址已经县国土、城建、环保等部门初审认可。

现在已完成核桃原浆、核桃油和核桃蛋白粉生产车间、库房、办公楼及配套设施土建工程的建设，完成核桃原浆生产线和核桃油生产的设备购置，目前已完成固定资产投资2亿元，核桃原浆和核桃油各种手续办理完毕，具备生产上市条件；核桃蛋白粉车间厂房已经建成，2015年购置安装设备即可进行生产。

六、拟引资方式：合作