30万吨铸造及20万吨矿物棉保温材料建设项目

一、项目名称：30万吨铸造及20万吨矿物棉保温材料建设项目

二、申报单位：岚县三鑫实业继亨铸造有限公司

三、申报单位简况：该企业成立于2007年3月，坐落于岚县普明新型工业园区，是一家以节能减排为主导，集生铁冶炼，短流程铸造，机械加工为一体的现代化民营企业。厂区占地466.14亩，职工489人，其中各类工程技术人员120人，资产总额7.1亿元，年产值5亿元。主要产品有：球铁柴油机曲轴、飞轮板、转向器壳体、铸铁水泵壳体、减速机箱体等3大系列40余种。2010年公司被山西省经信委认定为“百强潜力”扶持企业，2014年被山西省认定为高新技术企业。

四、项目概况

（一）项目内容

1、30万吨高炉铁水短流程铸造技改项目，总投资14.66亿元。一期工程设计总投资5.55亿元，建设时间为：2012-2013年。二期总投资91000万元，新建26000平米生产厂房；年产10万吨铸铁型材水平连铸生产线；10万吨特种钢铸锻一体自动化生产线及配套机械加工生产线等设备，建设时间为：2016-2018年。

2、20万吨高炉热熔渣直接生产矿物棉项目，总投资12701万元。该项目是高炉铁水短流程30万吨铸造项目的附属项目，位于公司冶炼高炉出渣口旁，新建年产3.5万吨的矿棉生产线6条，建设时间为：2015-2018年。

项目总投资15.93亿元；

（二）项目投资估算

1、30万吨高炉铁水短流程铸造项目，二期总投资91000万元。其中固定资产铸锻一体、铸铁型材生产线投资78000万元，铺底流动资金投资13000万元。资金来源：企业自筹56000万元，招商引资35000万元。

2、20万吨高炉热熔渣直接生产矿物棉项目，项目总投资12701万元。其中建设工程费3570万；设备设备购置费7000万元；安装工程费107.1万元；工程建设及其它663万元；建设期间利息561.75万元；流动资金800万元。资金来源：企业自筹6350.5万元，招商引资6350.5万元。

（三）项目配套条件

项目依托岚县铁矿资源丰富铁矿总储量20亿吨的资源优势规划建设，占到全省一半以上、吕梁的97%。厂址交通便利，209国道公司门前过境，太兴铁路岚县发运站距公司2公里，距太佳高速10公里。经晋经信投资字〔2011〕239号文件立项批复，配套实施已建成518 m³×1铸造短流程配套高炉、120㎡×1烧结机、12000kw煤气发电设施及200m³×2白灰炉等辅助设施。铸造配套厂已经建成铁型覆膜砂生产线3条；消失模生产线8条，及熔炼、清砂、检验等辅助配套实施，具备了年产10万吨球铁铸铁件的生产能力。

（四）项目市场预测及效益分析

1、30万吨高炉铁水短流程铸造项目。按当前5000元/吨平均价格计算，可实现年销售收入15亿元，机械加工可实现销售收入约3亿元/年，合计销售收入18亿元/年。生产总成本为15.6亿元，年利税为2.4亿元，投资利润率为30.77%。

2、20万吨高炉热熔渣直接生产矿物棉项目。根据现行价格岩棉板按1600元/吨计算，项目达产后销售收入为3.2亿元/年。生产总成本费用为2.67亿元，利税为0.53亿元/年，投资利润率为40.76%。该公司利用炼铁高炉产生的高温废熔渣作为主要原料生产矿物棉，既能废物利用，又能节约能源，还能产生可观的经济效益，系节能环保项目，符合国家鼓励发展的产业政策，并可申请增值税减免或减量。

四、项目进展情况

1、30万吨高炉铁水短流程铸造项目，符合转型发展产业政策，2015年6月《晋政办发〔2015〕55号文件》确定该公司的规划项目为山西省2015-2017新兴制造业推进计划重点项目，并列入了《晋政办发〔2015〕56号》文件2015年行动计划。项目已取得土地使用所有权，通过了安全评价，落实了环评备案。一期工程已建成投产，二期项目已完成10万吨球墨铸铁生产线的建设，具备了批量生产条件。

2、20万吨高炉热熔渣直接生产矿物棉生产项目，于2015年8月一期启动，至2016年3月，年产3.5万吨一条生产线已经建成，具备了投产条件。

五、拟引资方式

1、公司以技术入股，对方以实际资金入股，合资成立公司。

2、股份制、股权制、委托制、责任制均可协商。