微纳卫星地面测控站项目

一、项目名称：微纳卫星地面测控站项目

二、申报单位：山西绿色光电产业科学技术研究院（有限公司）

三、申报单位简况：山西绿色光电产业科学技术研究院（有限公司）是山西省、吕梁市、柳林县三级政府积极引进和大力扶植的高新技术代表民营企业。公司成立于2012年4月27日，注册资本1000万元。在柳林县李家湾乡建设和运营了李家湾光电子产业园区。园区是以长沙国防科技大学、吕梁市军民融合协同创新研究院、中国科学院为技术支撑，以光电子产业、卫星通信和运营、电子信息（竞技）、电子文化、绿色服务器、无人汽车装备制造等项目为主导，集科研孵化、基础研发、生产加工、创新加速为一体的产业集群式园区。2012年经山西省科技厅审批承担了山西省两个科技重大专项；2013年10月经山西省科技厅获批成立了全国首个分布式智能储能工程技术研究中心；2014年被山西省政府列为省级重点服务类项目。

四、项目概况

项目位于山西省吕梁市柳林县李家湾光电子产业园区西南侧

（一）项目内容

建筑工程：新建卫星通信中心，总建筑面积5466.66㎡，其中：

新建卫星楼1栋，建筑面积为5450.66㎡；新建地面测控站1座，塔基构筑面积为16㎡。

卫星楼组成---为了保证通信卫星的信号传送，必须建立通信卫星地面站。它一般由天线分系统、发射分系统、接收分系统、终端分系统、通信监控分系统、电源分系统6个分系统组成。

（二）项目投资估算：该项目总投资18000万元，其中资本金5000万元。由企业自筹16000万元；银行贷款2000万元。

（三）项目配套条件

系统技术研发

本项目系统技术研发主指测控系统研发，包括数据存储与管理分系统、USB统一测控分系统、跳频通信分系统等系统软件的研发。

设备购置：本项目新增设备95台/套。

公用辅助设施：配套水、暖、电等公用辅助设施。

（四）项目市场预测及效益分析

据北方天空研究所预测：未来十年间，利用多颗卫星组成星座将是微纳卫星系统的主流实现方式；而对地观测将是增长幅度最高的微纳卫星应用领域。

中国作为全球第二大经济体，在全球海域范围内许多利益需要保护。因此，发展我国星载AIS系统，充分应用星载AIS数据带动相关产业发展，将极大促进国民经济和社会发展，获得巨大的经济和社会效益。

项目建成后正常年份销售收入10000万元，正常年总成本费用为4068.21万元。正常年份利润总额4580.83万元，项目投资利润率为22.43%。

经测算，项目税后财务内部收益率20.77%，大于行业基准收益率；税后财务净现值（Ic＝8%）13840.62万元，大于零。

五、项目进展情况

目前已完成投资0.584亿元，工程部分完成建设地面站、卫星通信楼各一栋；目前，卫星楼正在装修中。于2015年9月完成了吕梁1号卫星发射。

六、合作方式

与长沙国防科技大学航天科学与工程学院和吕梁市军民融合协同创新研究院建立了深入的合作关系，成立了学科研究专项组并在全国范围内寻求技术及资金合作伙伴。