中阳县开元文化产业园区建设项目

一、项目名称：

中阳县开元文化产业园区建设项目

- 项目申报单位：

中阳县开元文化发展有限责任公司

- 申报单位简况：

中阳县开元文化发展有限责任公司位于中阳县朱家店，场地是由原焦化厂转型改造而来，现该园区占地13.8亩，建筑面积6000余平方米。经县政府多次考察优选，县财政专项列支100余万元，在原有建筑的基础上改造原有建筑5500平方米，新建800平方米的展厅，截止2015年11月底，完成投资510万，新建、改建项目全部完成，可入住小微企业30户。

- 项目概况

- 项目内容

1、项目建设内容及规模

中阳县开元文化园区剪纸、刺绣、手工艺制作建设项目由中阳县开元文化发展有限责任公司进行建设，属于新建项目，建设地址位于中阳县朱家店。该园区占地13.8亩，现建筑面积为6000余平方米。入驻小微企业29户。现该园区以剪纸、刺绣为主打产品，吸收面塑、刺绣、手工艺制作等地域性民间艺术品加工制作的企业为主，与旅游业发展互促互进，形成了集工艺传承、培训辅导、研究开发、展览、收藏、创作、加工销售为一体的文化产业链。

（二）项目投资估算：总投资额1200万元

（三）项目经济效益分析简介：

该基地已入驻企业达到30户，生产产品10大类：条幅系列、镜框系列、礼盒系列、屏风系列、窗花系列、古窗系列、室内装潢系列、“甲宝贝”保健套装系列、木艺工艺品系列、图书系列。年生产适用条幅5000条，礼品书10000套，古窗5000套，镜框10000套，“甲宝贝”保健系列套装5000套，木工艺产品2000套。可实现年产值2500万元，并以15%的增幅逐年上升，到2020年，辐射带动周边生产企业100余户。

- 项目会审进展情况：

目前该项目立项、选址、可研、环评已完成。国土已纳入规划。

- 拟引资方式：

独资、合资、合作均可