临汾市尧都区涝洰河生态建设工程项目

一、项目名称：临汾市尧都区涝洰河生态建设工程项目

二、申报单位：尧都区涝洰河生态建设工程有限公司

三、项目概况

- 项目内容

项目位于“百里汾河生态经济带”核心区，东跨108国道，西接汾河，北临空港，南倚东城，总占地面积22.4平方公里，总投资约58亿元。涝洰河生态建设工程坚持“生态为基、文化为魂、拥湖发展、休闲宜居”的建设理念，引进奥特莱斯芭蕾雨等高端项目，规划建设五大景观湖泊、六大主题公园、七大特色核心产业，整体形成“三河五湖六园”的景观格局。

（二）项目投资总额：580000万元。

（三）项目市场预测及效益分析：

经测算，项目建成后将产生三大效益：一是生态效益：涝洰河片区的整体绿化覆盖率将达60%以上，两河生态公园绿地率将达70%以上，片区内将形成生态小气候，成为临汾城市的天然氧吧和城市“绿肺”，极大地改善城市人口密集地区的环境质量。二是经济效益：涝洰河生态工程建成后，将形成高端产业集聚区和生态宜居区，片区土地价格将会大幅度升值，可开发商住用地1万余亩，经济效益可观。三是社会效益：涝洰河生态建设工程建成后，满足了人们回归自然的需求，将为城乡居民提供宜居宜商的生活及休闲场所；多种业态的发展和产业项目的建设，还可提供多层次、多方面的就业岗位10万余个。

三、项目进展情况

（一）政策：符合国家、产业政策及山西省产业规划；

（二）土地、环保：本项目符合清徐县城总体规划、符合国家土地、环保政策，待项目确定实施后一并报批。

（三）项目前期进展情况：经过近四年的建设，工程累计完成投资22.5亿元，其中：河道治理工程洰河段工程基本完工；景观建设工程龙湾园已成园成景向市民开放，福胜园园建绿化工程全部完成，润州园即将启动建设，康乐园、栖霞园设计方案已经确定；洰河段主园路、北环路主干道路已开工建设，尧贤街北延道路工程已开工，连接机场的跨河桥梁工程已进入施工阶段。

四、拟引资方式：合资