安泽天盛化工有限公司15万吨/年煤焦油加工

异地改造建设项目

一、项目名称：15万吨/年煤焦油加工异地改造建设项目

二、申报单位：安泽天盛化工有限公司

三、申报单位简况

安泽天盛化工有限公司前身系安泽县伦虎焦油加工厂， 2012年响应国家产业政策要求，入驻唐城工业园区，享受国家税收、土地等的优惠政策，于2012年7月5日经临汾市经济和信息化委员会“临市经信投资备字〔2012〕6号文件”批准备案。核定为15万吨/年煤焦油加工项目，注册资金9700万元，目前项目安全设立、安全专编、环评，能评，土地等手续已到位。

四、项目概况

（一）项目内容

安泽天盛化工有限公司前身系安泽县伦虎焦油加工厂，原厂于2000年建厂投产，为间歇式加工工艺，规模为5万吨/年，年销售收入8400万元，利税300万元。2012年响应国家产业政策要求，在力求达到低碳、环保、节能、降耗、减排、增效的基础上进行异地升级改造。新上一套国内先进的生产工艺，入驻唐城工业园区。2012年7月5日经临汾市经济和信息化委员会“临市经信投资备字〔2012〕6号文件”批准备案。核定为15万吨/年煤焦油加工项目，2013年11月6日由安泽县工商管理局予以登记，注册资金9700万元。目前项目的各项手续已办完，项目总投资概算19845万元。其中生产设备投资8700万元，生产建筑10450平米，投资1500万元，设备基础投资1550万元，生活建筑6400平米，投资1095万元，公共设施1350万元。挖垫平整场地300万立方，投资5000万元。垒石坝和铺设下水管道投资650万元。目前安泽天盛化工有限公司15万吨/年项目设备安装达到75%，土建工程完成总投资的80%，生产设施完成85%。目前存在的关键问题是后续资金断链,其中购设备（煤气炉、管式炉、锅炉、脱硫系统、仪表电器等）需要2300万元；投产所需流动资金5000万元。

（二）项目投资估算（万元）：项目总投资概算19845万元。拟引资金8000万元。

（三）项目配套条件：场地道路、基本硬化完成，自打1000米水井，3.2米煤气发生炉两台，供锅炉和管式炉煤气。附近有东湾电厂；办公楼和宿舍楼建设完成。

五、项目进展情况

（一）政策：符合国家、产业政策及山西省产业规划；

（二）核准（备案）：已经备案；（临汾市经济和信息化委员会于2012年7月5日发出《关于安泽伦虎焦油加工厂年产15万吨煤焦油加工异地改造项目备案的通知》（临市经信投资备字[2012]216号），同意淘汰现有5万吨/年煤焦油加工装置，采用连续式减压蒸馏工艺进行异地改造，在唐城煤焦化工业园区建设一条15万吨/年煤焦油加工生产线。）

（三）土地、环保：符合国家土地政策及环保规定，经相关国土部门及环保部门初审认可。

六、拟引资方式：合资或合作方式；