现代蔬菜综合开发园区建设项目

一、项目名称：现代蔬菜综合开发园区建设项目

二、申报单位：山西辈辈龙蔬菜食品饮料有限公司

三、申报单位简况：山西辈辈龙蔬菜食品饮料有限公司是由一个法人股东(山西省国有资产经营公司)和五个自然人股东于1998年10月经山西省工商局批准 注册成立的有限公司,注册资本3300万元。公司利用当地盛产优质蔬菜和沙棘果的资源优势、采用中科院专利技术，生产、开发蔬菜系列食品、果蔬汁系列饮品，产品一经上市，即受到广大消费者的 好评;并荣获山西省首届优质果品展销会金奖、2001年度消费者协会3•15安全消费特别推荐产品。随着公司的发展，在人才集聚、产品技术研发、基地建设、市场营销、扶贫开发等方面均取得较大的优势。产品已远销美国、日本，年可消化当地各类蔬菜3万吨，先后获得由国家扶贫办颁发的“国家扶贫农业产业化龙头企业”，山西省委省政府颁发的 “山西省重点农业产业化龙头企业”， 被商务部授予“诚信建设示范单位”，被山西省工商局认定为“山西省著名商标”等殊荣。

四、项目概况：

（一）项目内容

1、项目背景概况：项目选址在山阴县马营庄乡。现代蔬菜综合开发园区项目为省综改办的“省级重大备选项目”，也是省扶贫办牵头的“百企千村项目”；同时为“朔州市重大项目”和“山阴县重点招商引资项目”。该项目由山西辈辈龙蔬菜食品饮料有限公司和北京世纪联盟农业科技发展公司合作完成。

2、项目建设内容及规模：该项目属于新建项目，总规划用地66.7万平方米。山阴县现代蔬菜综合开发项目总投资30亿元，项目内容为：高科技蔬菜种植业、高端蔬菜食品开发、食品加工废弃物用于养殖业、养殖业废弃物用于蔬菜种植业、蔬菜为农服务体系、依托雁门关、馒头山、草垛山的现代生态农业观光度假旅游园区。项目一期工程为：千亩土地治理及高科技无公害蔬菜生产示范园，多功能蔬菜交易市场建设。项目具体建设内容：1、千亩土地治理：土壤排沙洗沙；客土改良；土壤培肥；土地平整。通过上述四个步骤为高科技蔬菜种植示范园和多功能蔬菜交易市场建设打好基础。投资1500万元，工期三个月。2、多功能蔬菜交易市场：恒温库5万平米；冷库3万平方米；净菜加工、包装车间1万平方米；农药残留检测室500平米；中国蔬菜期指中心500平米；电子商务及现货交易大厅5万平米。投资2.7亿元，工期15个月。

（二）项目投资估算：总投资30亿元，拟引资28亿元。

（三）项目配套条件：项目所在地交通十分便捷，水、电、热、天然气、通讯网等基础设施齐备。

（四）项目市场预测及效益简析：项目建成后年可收入100亿元，完成利税25亿元，带动以马营庄为中心的山阴县3万户项目农户户均年增收3万元以上，使山阴县成为我国最大、最先进的蔬菜种植、加工、交易观光旅游区。项目分三期建设，2020年前全部完成。

五、项目进展情况：

（一）政策：该项目符合国家、产业政策及山西省产业规划；

（二）核准（备案）：已申报。

（三）土地、环保：该项目符合国家土地政策及环保规定，已经相关国土部门及环保部门初审认可。

六、拟引资方式：合资。