阳曲县青龙古镇旅游项目

一、项目名称：青龙古镇旅游项目

二、申报单位：阳曲县旅游开发有限公司

三、申报单位简况：

1、法人代表：杨继福

2、单位性质：有限责任公司

3、注册资本：1000万元

4、主营产品及服务: 负责全县旅游资源历史文化资料的收集整理；工程项目的招投标，工程监管、质量等级评定及检查验收；旅游纪念品的研制开发销售；旅游宣传促销，引导单位和个人投资开发旅游资源。

四、项目概况

（一）项目内容

1、项目选址及建设年限：项目建设地址为阳曲县侯村乡青龙镇， 建设年限为2012年1月—2016年10月

2、项目建设内容及规模：（1）古镇军事文化景区：进行军事设施功能的恢复。（2）恢复原古镇内的上、下、小花园等园林景观，打造园林文化。（3）维修古镇历史名人故居，增加人文景观的亮点。（4）恢复古镇明清一条街。维修和恢复“五阁九窑十八洞”古镇景观。（5）主打龙文化品牌。（6）保存古镇政治文化遗迹，新建爱国主义教育广场。（7）打造民俗文化、民间传统作坊，民居小吃、黄土窑洞。项目建设占地面积为40万平方米，为扩建项目。

（二）项目投资估算：项目总投资3亿元，其中自筹4500万元，拟引资10500万元，申请政府资金15000万元。

（三）项目市场预测及效益分析：项目建成后，具有良好的社会效益和经济效益。年经营收入7000万元；年利润总额3600万元。预计年接待游客25万人次，可安排就业人员300余人。

五、项目进展情况：该项目已被列为太原市重点旅游开发项目，目前已投资15000万元，完成了一期工程建设，于2014年10月正式对外开放，今年共接待游客5万余人次。

六、拟引资方式：独资、合资