平定县公共文化服务中心游泳馆项目

一、项目名称: 平定县公共文化服务中心游泳馆

二、申报单位：平定县规划设计管理处

三、项目概况

- 项目内容

游泳馆建设项目属于县公共文化活动中心的重要组成部分。该项目位于平定县城东南，南侧临学院南大街，西侧为学院西路，其余方向为规划道路。规划用地约12000平方米。馆内含游泳、戏水、影厅、展厅、商业等，是一个大型建筑综合体，具有休闲、文化、娱乐等多种复合功能。

- 项目投资估算:游泳馆总投资约3300万元。

四、项目进展情况

（一）该项目符合国家产业政策及土地、环保等规定。

（二）该项目的修建性详细规划已完成初步成果。

（三）该项目设计方案已开始初设。

五、拟引资方式：独资、合资、合作