岢岚县燕山古寨乡村旅游建设项目

一、项目名称：岢岚县燕山古寨乡村旅游建设项目

二、申报单位：岢岚县旅游服务中心

三、项目概况：

（一）项目内容

1、项目背景概况：美丽乡村符合人们追求自然，回归自然的休闲度假需求。通过乡村旅游开发建设，实现旅游扶贫。

岢岚县宋家沟乡燕家村距省城太原180公里，距忻州110公里，距离忻保高速黄道川口及209国道5公里，距县城25公里，交通便捷。燕山，保留有北齐时代的古寨4座，这里深山幽境、鸡犬相和、古朴典雅、景色优美、意趣恒生。古寨历经千年仍保存完好，沿途风光无限，是户外活动的最佳目的地，也是探险爱好者的理想选择，对研究我国北方军事文化有重要意义。燕山，还有古寺一座。每年阴历六月十五都有庙会，届时游人如织。内有2000多年历史的古松巍然屹立，直径1.5米。景区内高山草甸、古松、古寨、风车园完美融合。登上古寨神清气爽，万里苍茫，为之震撼。

通过美丽乡村的建设，并充分利用燕家村优越的自然、人文环境提出“集旅游休闲与体验、养生为一体的美丽乡村建设”。

2、项目建设内容及规模：项目建设范围包括四个行政村（三个自然村），隶属岢岚县宋家沟乡。建设内容包括公共服务设施建设以及山门、停车场、游客接待中心、旅游厕所等新建项目；“一村一品”旅游项目打造，包括原始农耕文化体验园、羊文化村及养生体验项目建设、燕家村佛教文化禅修项目建设、探寻古寨旅游体验项目、风电观光项目以及房车露营地等建设。打造“乡野”环境及自驾车服务体系，如联通百公里草原天路自驾绿道环线。

（二）项目投资估算：6000万元

（三）项市场预测及效益分析：美丽乡村建设完工后，符合城市人在乡村休闲、养生、体验，享受乡村绿色、生态等，为发展乡村旅游营造了良好的氛围，带动当地旅游经济发展，提高群众收入。具体通过旅游项目打造可带动农户发展，平均增收3000元/年/户。预计原始农耕文化体验园项目建设带动5户、羊文化村及养生体验项目建设带动15户、燕家村佛教文化禅修项目建设带动30户、探寻古寨旅游体验项目建设以及房车露营地建设带动30户、自驾车服务体系配套带动12户，全村92户，预计共增收27.6万元/年，让农户联合起来，实现资源共享，聘请专家指导，让燕家村旅游项目更好更快的发展，实现脱贫致富。

（四）项目建设年限：项目分三个阶段进行，建设期为三年。第一阶段为前期工作阶段，进行规划编制及项目的审批立项。第二阶段设计、施工图设计文件编制阶段。第三阶段工程实施阶段，时间控制在2017年5月至2019年12月。

四、项目进展情况：

符合国家及山西的产业政策

项目正在筹备立项阶段。项目具备旅游开发可行性研究

五、拟引资方式：  合资