山西芦芽山天池滑雪场旅游度假区

一、项目名称：山西芦芽山天池滑雪场旅游度假区

二、申报单位：芦芽山天池滑雪场度假区有限责任公司

三、申报单位简况 :  该项目由芦芽山天池滑雪场度假区有限责任公司投资建设。公司系由上海游族网络公司占股60%，北京卡宾雪行天下滑雪场规划设计公司占股20%，山西芦芽山旅游发展有限责任公司占股20%共同组成。

四、项目概况

（一）项目内容

1、项目建设内容及规模：

本项目的开发分三期进行。第一期为2015年5月至2016年8月底，完成造雪面积33万m2，雪道9000m，其中练习道2条，初级道4条，中级道5条，索道1条、魔毯4条，雪具大厅一层及配套的停车场、泵房、配电室、专业库房、员工宿舍等。计划投资10亿元。

第二期为2016年9月至2017年8月底，完成造雪面积40万m2，雪道13000m，其中中级道3条，中高级道3条，高级道5条，雪具大厅二层，索道2条。另有部分生态木屋，观光别墅、度假公寓等，计划投资5亿元。

第三期视市场发育情况，重点建设度假小镇及相关游乐设施、主要包括生态木屋、山体别墅群、温泉酒店、度假公寓、高尔夫球场等雪场服务配套设施，以满足中高端度假客群的多元化需求。

2、项目具体选址：宁武县暖泉沟

- 项目投资估算（万元）：项目总投资约300000万元。

（三）项目配套条件：场地、道路、水、电、气、通讯及其它配套设施齐全。

（四）项目市场预测及效益分析 :  山西芦芽山天池滑雪场旅游度假区集滑雪、度假、运动、健身、休闲、养生、商业于一处的高端复合型的旅游综合体，其基础设施完善、配套功能齐全、主题特色鲜明、服务质量优良，建成后将是全国最具区域影响力的一流的冰雪旅游度假区。

五、项目进展情况

（一）政策：符合国家、产业政策及山西省产业规划；

（二）核准（备案）：否

（三）土地、环保：符合国家土地政策及环保规定，经相关国土部门及环保部门初审认可；非农业项目选址经国土、环保、城建规划等部门初审同意。

六、拟引资方式:合资、合作