五台山风景区

2017年基础设施建设招商项目

**一、项目名称：**五台山基础设施建设项目

**二、申报单位：** 五台山风风景名胜区管委会

**三、项目概况：**

**（一）项目内容**

**1、项目建设内容及规模**

1、旅游厕所提质扩量工程。投资0.6亿元，建设内容为：改造提升厕所1896座，新增扩量32座，以及水电暖等配套设施建设。

2、五台山中心区供水工程。投资1亿元，建设内容为：水源、水厂、输配水、输配电、自控等工程。

3、五台山信息化建设工程。投资1.1亿元，建设内容为：电子导游解说系统、景区无线（Wi-Fi）项目、配套实行酒店管理、遗产信息监测、景点客流电子监测、生态环境监测、集成GPS卫星定位系统和110、119、120、122联动应急体系，以及12315、12301、12358投诉受理体系等。

4、台怀镇乡村旅游基础设施建设项目

（1）光明寺村至东台沟村道路拓宽改造工程。

该路全长4公里，路面设计为4.5米宽，铺设上、下水管道4.1公里，道路两侧实施绿化、美化、亮化工程。

（2）东庄村至阳坡道村道路拓宽改造工程。全长3公里，路面设计为4.5米宽，铺设上、下水管道3.2公里，道路两侧实施绿化、美化、亮化工程。

（3）宽滩村至日照寺村道路拓宽改造工程。全长5公里，路面设计为4.5米宽，铺设上、下水管道5.3公里，道路两侧实施绿化、美化、亮化工程。

工程估算总投资0.3亿元。（其中光明寺至东台沟投资0.1亿元、东庄村至阳坡道投资0.075亿元、宽滩村至日照村投资0.13亿元）

项目的设施，可带动周边14个村庄749户2700口人大搞乡村旅游，建成旅游集散地徒步攀登南台、中台、西台，实现乡村旅游扶贫的目的。(其中光明寺至东台沟村214户886口人、东庄村至阳坡道205户800口人、宽滩村至日照寺330户1020口人)

5、金岗库乡村旅游基础建设项目

（1）金岗库村乡村旅游道路建设项目

道路全长3公里，路宽4.5米，铺设上、下水管道3公里，道路两侧实施绿化、美化、亮化工程。

（2）大甘河村乡村旅游道路建设项目

道路长4公里，宽4.5米，铺设上、下水管道4000米，道路两侧实施绿化、美化、亮化工程。

（3）蛤蟆石乡村旅游道路建设项目

道路全长2公里，宽4.5米，铺设上、下水管道2公里以及道路两侧实施的绿化、美化、亮化工程。

工程估算总投资0.1亿元。（其中金岗库村投资0.03亿元、大甘河村投资0.05亿元、蛤蟆石村投资0.02亿元）

工程的设施，可带动周边三个村庄904户2036口人大搞乡村旅游，实现乡村旅游扶贫的目的。(其中金岗库村365户900口人、大甘河村411户847口人、蛤蟆石村128户289口人）

6、石咀乡村旅游基础建设项目

（1）石咀村、射虎川道路拓宽改造工程

路段长2公里，路宽4.5米，上下水管道铺设2公里，道路两侧绿化、美化、亮化，康熙行宫、台麓寺复建工程。

（2）新路口、芦家庄、铁堡道路拓宽改造工程

路段长2.1公里，路宽4.5米，上、下水管道铺设2.1公里，及道路两侧绿化、美化、亮化工程。

（3）炭窑坪、南坪道路拓宽改造及河道整治工程

路段长1.9公里，路宽4.5米，上、下水管道铺设1.9公里，道路两侧绿化、美化、亮化，及万佛谷、西河湾整治工程。

工程估算总投资1.1亿元。（其中石咀村、射虎川投资0.76元，新路口、芦家庄、铁堡村投资0.04万元，炭窑坪、南坪投资0.4元）

项目的设施，可带动周边7个村庄2880户3860口人，实现乡村旅游扶贫目的。（其中石咀、射虎川850户910口人；新路口、芦家庄、铁堡1110户1230口人；炭窑坪、南坪890户1720口人）

**2、项目选址：**五台山风景名胜区

1. **项目投资估算：**4.2亿元
2. **经济效益及社会效益**

项目的实施，将加大景区旅游产业发展，为开发乡村旅游奠定良好基础，对五台山景区脱贫攻坚，起到不可替代的作用。

**（四）实施期限**

从2017年5月启动到2019年完成。

**四、项目进展情况：**该项目符合国家产业政策及山西省产业规划，正在积极筹备中。

附：五台山风景区2017年旅游基础设施招商投资估算表

五台山风风景名胜区管委会

2016年11月2日

附表

五台山风景区2017年旅游基础设施招商投资估算表

单位：亿元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总投资** | **备注** |
| 旅游厕所提质扩量项目 | 0.6 |  |
| 五台山中心区供水项目 | 1 |  |
| 五台山信息化建设项目 | 1.1 |  |
| 台怀镇乡村旅游基础设施建设项目 | 0.3 |  |
| 金岗库乡村旅游基础设施建设项目 | 0.1 |  |
| 石咀乡乡村旅游基础设施建设项目 | 1.1 |  |
| 合计 | 4.2 |  |