年产10万吨项目高性能铝板带﹑箔材项目

- 项目名称：

年产10万吨高性能铝板带﹑箔材项目

- 申报单位：

运城市龙飞有色金属有限公司

三、申报单位简况：

运城市龙飞有色金属有限公司成立于2000年，注册资金13800万元，总资产10亿元，占地面积26000余平方米，建筑面积19000余平方米。公司现有职工148人。公司专业生产空调箔，主要客户为格力、科龙、志高、TCL、海信日立、格兰仕等知名空调厂商，凭借其稳定的产品质量和优良的服务，赢得了广大客户的信赖，保持了长期的友好合作，均于各客户结成了战略伙伴合作关系。公司目前拥有冷轧机组两台（套），亲水铝箔涂膜生产线5条，产能为50000吨/年，可最大程度满足客户的需求。

- 项目概况

（一）项目内容

年产10万吨高性能铝板带、箔材项目，于2015年5月28日正式开工建设，预计2016年6月底土建工程完成，之后着手设备选型及订购框架性协议，计划在2016年10月底前安装完部分设备，部分设备在2016年四季度投产试车。

（二）项目投资估算：项目总投资12.96亿元。

（三）项目配套条件情况：

场地、道路、水、电、气、通讯及其他配套设施齐全。

（四）项目市场预测及效益简析

年可实现销售收入10亿元、利税总额1.2亿元。新增就业200人、带动社会配套就业约800人。

五、项目进展情况：

（一)政策：该项目符合国家产业政策及山西省产业规划；

(二)核准：该项目已申报立项手续；

(三)土地、环保：该项目符合国家土地政策及环保规定。

六、拟引资方式：独资